Измене Програма уређивања грађевинског земљишта општине Србобран

за 2024. годину

ИЗМЕНЕ ПРОГРАМА УРЕЂИВАЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ОПШТИНЕ СРБОБРАН ЗА 2024. ГОДИНУ

У изменама Програма уређивања грађевинског земљишта Општине Србобран  за 2024. годину ( у даљем тексту : Програм) приступило се сагласно одредбама члана 94. став 1. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС'', број 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 , 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019-други Закон, 9/2020, 52/2021 и 62/2023), Правилника о садржини, поступку и начину доношења програма уређивања грађевинског земљишта („Службени гласник РС’’, број 27/2015).

Општинска управа општине Србобран објавила је нацрт Измена Програма уређивања грађевинског земљишта Општине Србобран  за 2024. годину на званичној интернет страници општине Србобран дана 06.09.2024. године, са позивом свим заинтересованим лицима да доставе своје примедбе и сугестије у року од  10 дана  од дана објављивања нацрта.

Након истека рока од 10 дана од дана објављивања на званичној интернет страници општине Србобран  Одељење за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине је припремило предлог  Измена и допуна Програма уређивања грађевинског земљишта Општине Србобран  за 2024. годину и исти је доставило Општинском већу општине Србобран, као овлашћеном предлагачу за седницу Скупштине општине Србобран. 

У Програму уређивања грађевинског земљишта Општине Србобран за 2024. годину     мења се тачка 3.1.1. Радови на изради пројеката и рушењу објеката тако да сада гласи:
„  Процењена вредност радова на рушењу објеката 916.667,00 РСД .“
У Програму уређивања грађевинског земљишта Општине Србобран за 2024. годину     мења се тачка 3.1.2. Урбанистички планови и пројекти тако да сада гласи :

,, Процењена планирана средства потребна за реализацију планских докумената износе 791,667,00 РСД 

Урбанистичко технички документи

 Процењена вредност       3.000.000,00 РСД “
У Програму уређивања грађевинског земљишта Општине Србобран за 2024. годину     мења се тачка 3.1.4. Прибављање грађевинског земљишта тако да сада гласи :

„Процењена планирана средства потребна за прибављање грађевинског земљишта износе:   4.875.000,00 РСД’’
У Програму уређивања грађевинског земљишта Општине Србобран за 2024. годину     мења се тачка 3.1.6. Асанациони радови и рашчишћавање теренатако да сада гласи :

„Насипање земљаног пута туцаничким застором са израдом отресишта на укрштању некатегорисаних путева са општинским путем –разни локалитети


Процењена вредност         1.000.000,00 РСД“
У Програму уређивања грађевинског земљишта Општине Србобран за 2024. годину     табела број 3.2.1. Систем водоснабдевања, мења се и гласи:

„
	 
	процена вредности инвестиције без ПДВ-а (РСД)

	Израда пројекта фабрике воде у Србобрану 
	1.150.000

	Израда пројектно-техничке документације за бушење и повезивање бунара на изворишту „Поповача венац“
	1.666.667

	Изградња постројења за пречишћавање воде за пиће у Турији
	8.968.234


	Бушење, повезивање и опремање бунара за водоснабдевање на изворишту  „Поповача Венац“ у  Србобрану
	1.666.667

	Радна зона према Турији - изградња водоводне мреже
	

	Пројектно техничка документација
	600.000

	Укупно водоводна инфраструктура:
	            14.051.568,00


„
У Програму уређивања грађевинског земљишта Општине Србобран за 2024 . годину     табела број 3.2.4. Саобраћајне површине, мења се и гласи:

	
	
	
	
	

	I ПРИПРЕМАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	I.1.4.1
	Радна зона
	вредност инвестиције без ПДВ-а (РСД)

	
	
	
	I.1.4.1.1
	Израда пројектне документације за изградњу прикључака саобраћајних површина на државни пут II A реда бр.115 са атсмосферском канализацијом
	573.205

	
	
	
	
	Укупно:
	573.205

	
	
	
	I.1.4.2
	Саобраћајнице
	

	
	
	
	I.1.4.2.1
	Израда пројектно-техничке документације реконструкције раскрсница улице Петра Драпшина, филипа Вишњића, Дожа Ђерђа и Цара Лазара у виду изградње кружне раскрснице на државном путу IБ -15
	1.130.121

	
	
	
	I.1.4.2.2
	Израда пројектно-техничке документације за изградњу бициклистичке стазе Надаљ-Темерин
	340.000

	
	
	
	I.1.4.2.3
	Израда пројектно-техничке документације за изградњу општинског пута Надаљ-Темерин
	0

	
	
	
	
	Укупно:
	1.470.121

	
	
	
	I.1.4.3
	Паркинг површине и платои
	

	
	
	
	I.1.4.3.1
	Израда пројектно-техничке документације за изградњу паркинга на кат. парцелама 4724 и 4725 у К.О. Србобран
	1.000.000

	
	
	
	
	Укупно:
	1.000.000

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	УКУПНО I:
	3.043.326

	II КОМУНАЛНО ОПРЕМАЊЕ ЗЕМЉИШТА
	

	
	
	
	
	
	

	                                  II.1 Опремање грађевинског земљишта

	вредност инвестиције без ПДВ-а (РСД)

	
	
	
	II.1.1
	Саобраћајна инфраструктура
	

	
	
	
	II.1.1.1
	Платои и аутобуска стајалишта
	

	
	
	
	II.1.1.1.1
	Реконструкција Трга слободе у Србобрану
	136.250.000

	
	
	
	
	Укупно:
	136.250.000

	
	
	
	II.1.2
	Саобраћајна сигнализација
	

	
	
	
	II.1.2.1
	Израда хоризоналне и вертикалне саобраћајне сигнализације на територији општине Србобран на државним и локалним путевима 
	2.243.073

	
	
	
	
	Укупно:
	2.243.073

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Укупно II:
	         138.493.073
	
	Укупно II:
	7.515.283

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Укупно саобраћајна инфраструктура:
	   141.536.399,00


У Програму уређивања грађевинског земљишта Општине Србобран за 2024. годину     табела у тачки 4.  мења се и гласи:

„

	Област уређивања
	процена вредности инвестиција (РСД)

	Припремање земљишта 
	11.583.334,00

	Систем водоснабдевања
	14.051.568,00

	Канализација отпадних вода
	1.050.000,00

	Електро-енергетска мрежа
	600.000,00

	Уређивање саобраћајне инфраструктуре
	141.536.399,00

	Укупно:
	168.821.301,00 РСД


       “

	СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СРБОБРАН
	 
	 
	Председник Скупштине општине

	Број:
	 
	 
	 
	Радивој Парошки


	Дана:
	 
	 
	 
	 
	 

	Србобран
	 
	 
	 
	


2

